## Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | Τοποθεσία | Τύπος προσωπικού που θα συμμετάσχει | Πλήθος προσωπικού που θα συμμετάσχει | Αριθμός ημερών ανά άτομο | Συνολικός αριθμός ημερών εργασίας | Ατομικό κόστος να ημέρα χωρίς ΦΠΑ σε € | Ταξίδια διαμονή με ημιδιατροφή χωρίς ΦΠΑ σε € | ΣΥΜΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε € | Σημειώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 - DESIGN -Σχεδιασμός & Έλεγχος Αρχιτεκτονικής μελέτης -Σχεδιασμός Έλεγχος Η/Μ μελέτης - Ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασφαλείας και ροών εργασίας. | In office |  | 2 | 10 | 20 |  | Δεν απαιτείται |  | - |
| PHASE 2Α - CONSTRUCTION (PROCUREMENT OF EQUIPMENT & MATERIAL) 1. Συμβουλές και προτάσεις σχετικά με τύπους και μοντέλα εξοπλισμού κατά την έρευνα αγοράς. 2. Έλεγχος των τύπων και των μοντέλων του εξοπλισμού στις προσφορές που έχει λάβει το ΙΙΒΕΑΑ. 3. Έλεγχος και έγκριση του επιλεχθέντος προτεινόμενου εξοπλισμού πριν από την τελική παραγγελία | In office |  | 2 | 2 | 4 |  | Δεν απαιτείται |  | - |
| PHASE 2Β - CONSTRUCTION (SUPERVISION OF WORKS) - Επίβλεψη της κατασκευής των μηχανολογικών και ηλεκτρικών συστημάτων, όπως το σύστημα εξαερισμού και κλιματισμού, το σύστημα VHP, τα συστήματα εξάτμισης, η επεξεργασία λυμάτων κ.λπ. - Επίβλεψη των οικοδομικών έργων, όπως τοίχοι, οροφές, πόρτες κ.λπ. | On site |  | 2 | 10 | 20 |  | * |  | *Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος δύο (2) εισιτηρίων aller retour και είκοσι (20) διανυκτερεύσεων με ημιδιατροφή |
| PHASE 3 - OPERATIONAL TESTS, VALIDATION & CERTIFICATION - Παρακολούθηση των τελικών λειτουργικών δοκιμών - Επικύρωση των λειτουργικών παραμέτρων της εγκατάστασης | On site |  | 2 | 5 | 10 |  | ** |  | ** Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος δύο (2) εισιτηρίων aller retour και δέκα (10) διανυκτερεύσεων με ημιδιατροφή |
| PHASE 4 – PERSONNEL TRAINING Εκπαίδευση του προσωπικού σε πρωτόκολλα και διαδικασίες. Παροχή προτύπων έγγραφων πρωτοκόλλων εάν διατίθενται | On site |  | 2 | 8 | 16 |  | *** |  | *** Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος δύο (2) εισιτηρίων aller retour και δεκαέξι (16) διανυκτερεύσεων με ημιδιατροφή |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε €: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες.

ΑΘΗΝΑ,  …../…../202

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

[Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή]